## Slide 1: Построение системы организационной поддержки модели проектного управления для социальной сферы
Савченко И.А., к.псх.н.,
доцент кафедры проектного управления в сфере образования ИОН РАНХиГС

## Slide 4: Проектный комитет –
коллегиальный орган,
принимающий управленческие решения
в части планирования и контроля деятельности на долгосрочный и среднесрочный периоды,
контроль реализации проектов, достижения контрольных событий и показателей образовательной системы (организации)

## Slide 5: В состав Проектного комитета могут входить
Председатель, - как правило, руководитель органа управления образованием (руководитель образовательной организации);
Ответственный секретарь – как правило, руководитель проектного офиса и
члены Проектного комитета (например, руководители структурных подразделений, максимально задействованные в проектах)

## Slide 6: Проектный офис –
подразделение, организующее
  планирование и контроль проектной деятельности,
  внедрение, административную поддержку и развитие проектно-ориентированной системы управления в организации

## Slide 7: В идеале,
роль Проектного офиса в организации можно уподобить роли диспетчера в системе управления воздушным движением
  Джеральд И. Кендалл,
  Стивен К. Роллинз

## Slide 11
Все последующие шаги по внедрению проектного управления в организации (этот слайд и два следующих) осуществляются Проектным офисом или при непосредственном участии Проектного офиса

## Slide 14: Основные функции ОУП
Управление портфелями проектов
проведение стратегических сессий по постановке целевых векторов развития организации,
создание портфелей проектов по основным стратегическим направлениям развития организации,
установление приоритетов,
согласование и приведение проектов в соответствие со стратегиями организации

## Slide 15: Основные функции ОУП (продолжение)
Консультационные и прочие услуги
спасение срывающихся проектов,
оценка и ускорение работ по проектам,
аудиты,
управление рисками,
ведение веб-портала и управление информационной системой и др.)
Обучение и повышение квалификации
единые методология и методики,
наставничество,
курсы повышения квалификации,
сертификация и др.

## Slide 16: Основные функции ОУП (продолжение)
Административная работа и управление персоналом
ведение отчетности по проектам,
сбор данных и распространение отчетов,
операционное планирование и прогнозирование,
управление контрактами и изменениями,
карьерный рост и стимулирование кадров и др.
Ведение архивов
обобщение опыта,
библиотека документов по проектам и управление базами знаний,
хранение информации,
обеспечение полноты и защищенности данных и др.

## Slide 17: В состав Проектного офиса могут входить
Руководитель Проектного офиса – желательно, по должности не ниже руководителя структурного подразделения. Подчиняется руководителю организации (в органах управления образованием – заместителю по проектной деятельности)
Специалист по методологии, планированию и отчетности
Специалист по организации и проведению обучения
Специалист по внедрению и развитию информационной системы управления проектами
Руководители проектов и др.

## Slide 18: План работы проектного офиса
Формирование стратегии и тактики (портфелей проектов) Регулярная проверка- нужны ли еще портфели или есть лишние. Составление матрицы показателей по каждому портфелю(охватывают ли показатели Нацпроектов, гос и рег политики, муниципальных программ и т.д.).
2. Наполнение проектами запуск поиска проектных идей, отбор проектов, проверка соответствия проектов стратегическим целям, вовлечение всех сотрудников к созданию проектов
3. Управление проектами утверждение проектных идей (паспортов проектов), приоритезация проектов контроль достижения контрольных точек кол-во участвующих в проектной деятельности (как в командах разработчиков проектов, так и участников проектов (охват вовлеченных))